# ORDRE DE LANCEMENT V1
PLATEFORME ELIOTE/FAV

Planning • Budget/Devis • PLANYBOT • Finance & Analytics

Ce document constitue l’ordre d’exécution de la V1. Il complète le Dossier Maître de Spécifications V2 et le Backlog V1. En cas d’ambiguïté, l’équipe ne doit pas inventer une règle métier : elle remonte le point au Product Owner et documente la décision.

# 1. Objectif de la V1

Livrer une version professionnelle exploitable de la plateforme ELIOTE/FAV permettant de gérer le parcours Client → Projet → Budget/Devis → Planning → Réservations → Réalisé → Finance/Analytics, avec PLANYBOT comme assistant contrôlé. La V1 doit être utilisable en production et non une démonstration technique.

# 2. Sources de vérité

Dossier Maître de Spécifications ELIOTE/FAV Planning & PLANYBOT V2 : référence fonctionnelle.

Backlog V1 : référence d’exécution, priorité, critères d’acceptation, owner, Sprint et risque.

OpenAPI et ADR validés : référence technique.

Base de données et moteurs déterministes : source de vérité des calculs.

PLANYBOT n’est jamais source de vérité pour un calcul de jours, conflit, prix, marge ou facturation.

# 3. Règles de développement non négociables

Aucune règle métier critique ne doit exister uniquement dans le frontend.

Le SchedulingEngine calcule temps, week-ends, jours fériés, chevauchements, capacités et conflits.

Le QuoteConsumptionEngine calcule vendu, planifié, réalisé, compléments et dépassements.

Un devis validé est immuable. Tout supplément passe par un devis complémentaire.

Toute mutation sensible est idempotente et auditée.

Les opérations graphiques utilisent une Optimistic UI mais sont toujours validées côté serveur.

Aucun écrasement silencieux n’est autorisé en multi-utilisateur.

Le thème principal du planning est clair : blanc cassé/gris clair, jamais fond noir.

Les tests sont développés en même temps que la fonctionnalité, pas en fin de projet.

Une User Story n’est terminée que si sa Definition of Done est entièrement satisfaite.

# 4. Organisation de l’équipe

| Rôle | Responsabilité | Principe |
| --- | --- | --- |
| Lead Developer / Architecte | Architecture, arbitrages techniques, intégration globale | Protège les contrats et empêche la divergence entre modules. |
| Backend | API, moteurs métier, sécurité, concurrence | Source de vérité des calculs. |
| Frontend Planning | Moteur graphique, virtualisation, interactions | Aucune règle financière locale. |
| Fullstack | Budget/devis, dashboards, flux inter-modules | Garantit les parcours bout-en-bout. |
| Data / IA | PLANYBOT, import Excel, analytics | IA = assistance + explication, jamais autorité métier. |
| QA | Tests, non-régression, performance, E2E | Présent dès Sprint 0. |
| DevOps | CI/CD, staging, monitoring, rollback | Environnements reproductibles. |
| Référent Finance | Définitions CA/coûts/marges/KPI | Valide les chiffres et réconciliations. |

# 5. Séquence V1 obligatoire

## Sprint 0 — Fondations

Architecture, API, audit, événements, RBAC, conventions temps/idempotence.

Gate : architecture et contrat API validés.

## Sprint 1 — Données métier & analytics foundation

Clients, projets, prestations, tarifs, modèle analytique, définitions du CA.

Gate : données métier stables et règles tarifaires testées.

## Sprint 2 — Commercial & noyau Planning

Budget/devis, ressources, viewport, virtualisation, design clair.

Gate : devis accepté et planning performant minimal.

## Sprint 3 — Interactions Planning

Vues temporelles, navigation, création, drag/drop, resize, week-end, unités temps.

Gate : planning réellement manipulable sans incohérence.

## Sprint 4 — Planning ↔ Devis

Copier/coller, multi-sélection, undo/redo, consommation devis et compléments.

Gate : dépassement = complément exact et transactionnel.

## Sprint 5 — Ressources avancées & temps réel

Double option, ressource générique, présence, versioning et concurrence.

Gate : 3 planificateurs simultanés sans perte.

## Sprint 6 — PLANYBOT & Excel

Panneau, dialogue, recommandations, actions confirmées, import Excel.

Gate : l’IA propose, l’humain confirme, le moteur exécute.

## Sprint 7 — Réalisé & Finance Engine

Validation réalisé, coûts, marges, occupation, backlog, forecast.

Gate : prévu/planifié/réalisé/facturable réconciliés.

## Sprint 8 — Dashboards & Reporting

Direction, Finance, Planning, Commercial, Exploitation, Chef de projet; exports et BI.

Gate : KPI auditables et drill-down jusqu’au détail.

## Sprint 9 — Hardening & Release Candidate

Performance, résilience, navigateurs, accessibilité, E2E, non-régression.

Gate : zéro bug critique/majeur ouvert et rollback testé.

# 6. Règle de branchement et intégration

Une branche principale protégée.

Une branche ou worktree isolé par chantier/agent lorsqu’un travail parallèle est nécessaire.

Aucun merge direct sans review et CI verte.

Les migrations DB doivent être versionnées et réversibles.

Les contrats API sont modifiés par PR explicite avec impact documenté.

Les stories à risque élevé exigent une revue Lead + QA avant merge.

# 7. Definition of Done obligatoire

Règle métier et cas limites documentés.

Frontend et API implémentés.

Validation serveur présente.

Persistance et historique corrects.

Permissions testées.

Audit présent.

Gestion des erreurs actionnable.

Tests unitaires et intégration verts.

E2E critique si applicable.

Performance vérifiée si interaction planning.

QA validée.

Aucun bug critique ou majeur connu.

# 8. Critères de Release V1

Le workflow Client → Projet → Budget/Devis fonctionne de bout en bout.

Un devis accepté peut être planifié sans ambiguïté.

Les vues Jour, Semaine, 6 semaines, Mois et 3 mois fonctionnent.

Drag/drop, resize, copier/coller, multi-sélection, week-end ON/OFF et undo/redo sont fiables.

La navigation à une date située plusieurs mois dans le futur est fluide.

Le moteur détecte correctement conflits, options et capacités.

PLANYBOT suit vendu/planifié/reste/dépassement et n’exécute aucune action sensible sans confirmation.

Tout dépassement génère ou met à jour le devis complémentaire attendu.

Le réalisé peut être validé/corrigé par le planificateur.

Finance peut analyser CA, backlog, coûts, marges, occupation, rentabilité et non-facturé.

Les dashboards sont filtrables et drillables.

Trois planificateurs peuvent travailler simultanément sans perte de données.

Le dataset 250 ressources / 10 000 réservations reste exploitable.

La suite de tests critiques est verte et le rollback de release est testé.

# 9. Ordre immédiat au Lead Developer / Codex

Commencer par Sprint 0 uniquement. Ne développer aucun écran métier majeur tant que Gate G0 n’est pas validé. Créer le socle du repository, les ADR, OpenAPI v1, schéma de données initial, convention temps/calendrier, système d’audit, idempotence, RBAC, CI et dataset de performance. Une fois G0 validé, démarrer Sprint 1.

# 10. Règle de changement de périmètre

Toute nouvelle demande intervenant pendant la V1 doit être classée : correction d’une règle existante, nouvelle User Story V1 nécessaire, ou évolution V2/V3. Aucun développeur ne doit modifier silencieusement le comportement défini dans le Dossier Maître.

STATUT : V1 AUTORISÉE À DÉMARRER — SPRINT 0